STAGE Abacus – Mr Vigier Michel
Site http://www.lecalculmental.fr/

Semaine 1 du 14 au 18 mai 2018

Lundi 14/05/18

-Matin : Explication par M.Vigier du projet dans son ensemble, son entreprise, association,	but de l’ensemble et de chaque partie.

Aprem : Première réalisation d’une maquette graphique afin de savoir ou l’on va.

Mardi 15/05/18

-Matin : débug php du boulier ainsi que sur l’élaboration du cahier des charges	secondaires avec M.Vigier – prise note des contacts
Pascal :travail à distance

- Aprem :

Manu : débug php boulier ; installation sqlite pour la bdd et studio DBbrowser

Mercredi 16/05/18

-Matin : Réunion sur le choix du nom de domaine, Création espace OVH (nom de domaine)	+ débug suite des différents problèmes existants. Prise de connaissance + mise à plats	des éléments que l’on va avoir besoin, fromscratch ou WordPress ?!

Jeudi 17/05/18

-Matin et Aprem:
Rédaction du planning journalier + découpage des taches. Déploiement d’un	Wordpress + tentative de récupération d’une BDD existantes (puis abandon).	Création d’une toute nouvelle BDD sur PhpMyadmin , et élaboration d’un nouveau	plan d’action des stagiaires.
Pascal : Correspondance Wordpress + BDD
Manu : récupération et création des ht:access + ht;password

Vendredi 18/05/2018

-Matin : Réunion mise au point et validation page Index-accueil
Pascal : ajustement des couleurs sur le boulier,
Manu : démarrage wireframe desktop

-Aprem :
Pascal : début mise en page
Manu : Wireframe & Mockup de l’index

Semaine 2 du 21 au 25 mai 2018

Lundi 21/05/18 	Férié	Mardi 22/05/18

OVH :	Login : vm141060-ovh
MDP : 7855Qvpvs@
Cluster :	ftp://ftp.cluster021.hosting.ovh.net:21/
Identifiant : lecalculsm
MDP : 7855Qvpvs

WordPress sur OVH :
http://www.lecalculmental.fr/lecalculmental/
Titre du site : lecalculmental
 Identifiant : contact-api@orange.fr
 MDP: pyv2T2Kj8(MHMr!z56

Base De Données OVH :
Nom d'utilisateur : lecalculsmmichel
     Nom de la base: lecalculsmmichel
Adresse du serveur: lecalculsmmichel.mysql.db
 MDP BDD: 7855Qvpvs

-Matin : Pascal : Ouverture du compte OVH, déploiement du Worpress ainsi que de la BDD	sur serveur OVH.
Manu : Wireframe
- Aprem :
Pascal : Idem que le matin
Manu : Wireframe

Mercredi 23/05/18

-Matin : Wireframe - Wordpress
Pascal : Choix du thème et plugins
Manu : Wireframe

-Aprem : Wordpress
Pascal : Démarrage du site
Manu : Mise en place du parallaxe pour le boulier sur Wordpress

Jeudi 24/05/18

-Matin : Réunion avec M.Vigier sur la partie exercice en ligne du site ; définition plus	précise du cahier des charges et schématisation de la BDD + Validation avec le client
Début de la réalisation de la BDD + Wordpress suite : Création d’un formulaire incluant la	sécurisation des envois et des données (Captcha)
-Aprem : Manu : Création BDD Pascal : déploiement et adaptation d’un nouveau thème WP

Vendredi 25/05/2018

-Matin : Mise à niveau version Ubuntu 17.04 vers Ubuntu 17.10, plantage, donc migrer vers	Linux Mint 18.04 .
-Aprem : Réinstallation de tous les logiciels, Bdd + avancement site + recherche intégration	fichiers js, php, css (plugin fromscratch).

STAGE Abacus – Mr Vigier Michel
Site http://www.lecalculmental.fr/

Semaine 3 du 28 au 1 juin 2018

Lundi 28/05/18

-Matin : Récupération et travail sur la BDD + Formulaires de contact + Formulaire de	connexion

Aprem : Tentative de récupération du wordpress suite à un crash d’OVH,

Mardi 29/05/18

-Matin : Déploiement d’un nouveau worpress suite au crash d’OVH. Tentative de	récupération des données

- Aprem : Recommencer depuis zéro le site car la totalité des infos sont perdues

Mercredi 30/05/18

-Matin : Création du site + retouche des logos Gimp + Photoshop
-Aprem : dev site suite

Jeudi 31/05/18

-Matin et Aprem:

Pascal : Intégration texte web + creation du nouveau logo
Manu : BDD

Vendredi 01/06/18

-Matin et Aprem:

Pascal : Intégration texte web + creation du nouveau logo
Manu : Récuperation de PHPMyAdmin + BDD + Visite du formateur pour une mise au	point

Semaine 4 du 4 au 8 juin 2018

Lundi 04/06/18

-Matin : Réunion de présentation avec M.Vigier sur les actions réalisées, à modifier, à	réaliser. Mise à jour du cahier des charges pour la partie exercice et réalisation d’un	planning d’action

Mardi 05/06/18

Mercredi 06/06/18

Jeudi 07/06/18

-Matin et Aprem:

Vendredi 08/06/18

-Matin et Aprem:

STAGE Abacus – Mr Vigier Michel
Site http://www.lecalculmental.fr/

NOS LIENS UTILES :

Editions Abacus	http://www.editions-abacus.com/

Asso e-nummérisme	http://e-numerisme.fr/

You Tube Association Innumérisme

https://www.youtube.com/channel/UCmOBMvmQc_3A99L8OwEzfPw/featured

Celda	https://www.celda.fr/
Celda-Boulier	https://www.celda.fr/ressources/boulier_virtuel/index.php

OVH	https://www.ovh.com/fr/
Cluster	ftp://ftp.cluster021.hosting.ovh.net/

Wordpress	http://www.lecalculmental.fr/lecalculmental/wp-admin/

Github	https://github.com/pascalmartinez/abacus